招  标  文  件

项目名称：太原和平医院外科改造施工工程

招标单位：太原和平医院

投标邀请书

致 （单位名称）： 太原和平医院就太原和平医院外科改造施工工程组织招标，特邀请贵单位参加太原和平医院外科改造施工工程项目投标事宜（招标编号： ），望贵单位于2021年4月9日至2021年 4月12日到太原市万柏林区玉河街20号4号楼3层采购中心领取招标文件。招标相关事宜，详见招标文件。 敬请回函确认！ 联系人：吴女士 电 话：13934648809 邮 箱：453193466@qq.com

*请投标单位在下表签字、盖章确认。并以整页回交至我院：

回 执

收到上述邀请后三日之内，在本原文上签字盖章后整页回复确认（电话：0351- ）。 注：请把此原件交给我院工作人员。

致太原和平医院： 1、确认接受上述邀请，共1页。 □是 □否 2、确认是否能准时参加投标。 □是 □否 法人或授权人签字： 单 位 （公 章）： 年 月 日

太原和平医院

外科改造施工工程招标文件

根据我院业务发展需要，就太原和平医院外科改造施工工程。采用邀请招标方式确定最终合作方。

- 投标须知

（一）项目综合说明

1、项目名称：太原和平医院外科改造施工工程。

2、施工内容：

刮白、吊顶、水电改造、扶手改造、部分结构改造等工程。

具体内容及工程量见附表(附表内容为暂定设计，施工工程内容及工程量，不作为最后结算依据，只做为投标参考）

说明：施工图内容如与实际有出入或材料构配件有变更，以实际工程内容和实际工程量为准。

3、建设规模：总建筑面积约560平方米。

4、项目地点：太原和平医院

5、建设单位：太原和平医院

6、招标单位：太原和平医院

7、招标方式：采用邀请招标竞争性谈判的方式

8、质量标准：合格，达到施工图、清单说明的要求和国家验收规范的合格标准，并经甲方验收合格。

9、施工工期：30天，以甲方通知进场日为准。

（二）付款方式：

投标人根据自身实力自报，同等条件下，付款条件优惠者优先中标。招标人建议付款方式为：施工合同签订7个工作日内付至合同价款的30%，完工验收合格结算完付至结算价款的95%，留5%质保金2年后付清。

（三）招标文件及图纸领取：投标人应持有关证明，到太原和平医院采购办公室领取招标文件和图纸。标书及图纸领取时间：2021年 4月 9日至2021年4月12日。采购办公室联系人：吴媛媛，电话：13934648809。

（四）投标单位中标后，不得以任何形式和理由转包或分包。

（五）现场踏勘时间：领取招标文件和图纸后。

（六）提交投标文件要求：

1、投标文件份数：（三份）一正两副，装文件袋加盖公章密封。

2、投标文件递交地点：太原和平医院采购办公室

3、投标截止时限：2021年 4月 14 日 18 时，参加招标会自带入会场。

4、投标文件中需注明主材名称、厂家、规格等。

（七）开标时间及地点：

开标时间：2021年 4月 15 日 9 时 00 分

开标地点：太原和平医院

二、 技术要求及有关说明

（一）技术要求：

1.施工过程要严格按照国家、地方法律法规及相关行业施工、验收标准、规范执行；

2.主要材料进场需要报甲方核准后使用；

3.施工前应合理安排工期，保证按期完工；

4.施工时，采取必要的安全措施，保证施工安全；

5.焊接、电工操作人员需具备相应作业证书；

6.项目工程保修2年。

（二）技术标准

特别注明：本工程施工选用的材料必须和投标书中主材表中所列一致，且均为全新合格产品，须提供出厂合格证明，购买和安装前应对产品质量进行认真检查，并经甲方确认验收合格后才允许应用于工程中，如未经甲方确认或验收不合格，就擅自使用，施工方承当一切返工费用。

三、投标报价及竣工结算

（一）投标报价方法：

投标方根据现场情况及工程量计算报价。预算文件应包括单项工程费汇总表、单位工程费用表、分部分项工程量清单计价表、措施项目计价表、综合单价计算表、措施项目费计算表、主要材料价格表。

（二）报价方式：投标报价为所有内容（包括图纸、工程量清单和招标文件描述）的全部费用的固定总价。

（三）竣工结算：

1、工程竣工结算价=合同价+设计变更+签证

2、设计变更、签证工程项目单价的确定：投标报价清单已有的项目，按投标报价执行，投标报价让利的按同比例让利；投标报价清单没有的项目，可参照投标报价的计算方法及让利系数计算确定并经双方认可。

4、工程量清单暂定量部分，结算时按实际完成量乘以中标单价确定结算价。

四、投标文件内容

（一）投标单位应在规定时间内投递标书，应密封，并加盖单位公章及法人印章。

（二）投标单位应提供企业资质证明、营业执照、税务登记证、法人证、法人委托人证明等相关材料。

（三）标书内容应包括技术标和商务标两部分。技术标部分应有针对上述工程的切实可行的施工组织设计及工期、工艺、主材品牌、质量、安全等保证措施。商务标应包括符合上述第二章要求的完整的报价文件及工期、质量及保修服务等方面的承诺。

（四）安全文明生产的承诺：

1、应严格按照国家有关的安全操作规程进行施工，对于特殊工种人员，应经过培训并持有相应资格证及上岗证。

2、中标施工方在施工期间应派驻或指定专职安全员，做好现场的安全管理工作，如施工期间发生包括人身伤亡事故等任何的安全事故，中标施工方必须承担全部的安全责任。

3、中标施工方在施工期间应遵守太原和平医院的有关安全生产的管理制度，服从招标方现场施工管理人员的管理。

五、 评标

1、甲方组成由医院、设计单位等有关单位人员参加的评标小组。

2、 招标小组以投标人的投标文件为依据，按照比价格、比付款条件、比经济实力、比承诺条件及业绩诸方面进行综合评价，以经评审的合理低标价确定中标单位的方法进行评标。初步确定中标人后，上报太原和平医院管理有限公司批准后，双方三日内签订合同。如果中标人不缴纳或者不能足额缴纳履约保证金和安全保证金，招标方将拒绝签订合同，且不退还投标保证金。

3、弃权与废标：

1）、未按时参加开标会议的视为自动弃权。

2）、投标文件未密封、未加盖投标人公章或未加盖投标人法人印鉴、内容不全或字迹模糊、投标截止时间以后送达的投标文件视为废标。

3）、其它不符合招投标法规定内容的视为废标。

4）、标书被评标委员会判定为废标的投标单位自动退出投标行为，不再参与评标。

4、说明：

1）、评标、定标工作结束后，招标方将文件归档管理。不论中标与否，均不退还投标文件。

2）、本次招标，如果各投标方所报价格达不到招标方内定底线，则宣布本次招标失败，可择日另行招标。招标方不对本次招标失败承担任何法律责任。

3）、本标书的各项条款将作为工程合同的一部分，具有同等的法律效力。

4）、招标方不向投标方解释落标原因。

太原和平医院

2021年4月9日